UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

zawarta dnia ……………….. pomiędzy:

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu ul. Jasna 7, 22-400 Zamość, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000017595, NIP: 526 030 04 63, Regon: 000742279

W imieniu i na rzecz której działa :

………………………..

………………………

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

[………………..] (adres: [………………..]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [………………..], [………………..] Wydział Gospodarczy KRS, za numerem: [………………..], REGON: [………………..], NIP: [………………..],

reprezentowaną przez [………………..],

………………………………………….

dalej zwaną „Inwestorem Zastępczym”

Niniejsza umowa o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dalej zwana będzie „Umową”

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej ośrodka edukacji ekologicznej, strzelectwa i łowiectwa Zamojszczyzny”,

dalej zwaną „Inwestycją”

- Zmawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo ".

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi określonej w ust. 1 Umowy zgodnie                                z powszechnie obowiązującymi przepisami z zachowaniem należytej staranności, zasadami sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami.

- Zakres rzeczowy usługi Inwestora Zastępczego objętych zamierzeniem inwestycyjnym, nad którego realizacją ma czuwać Inwestor obejmuje:

- uczestniczenie na zasadach eksperta w postepowaniu na Wybór Wykonawcy robót budowlanych,

- Zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego i w granicach przez Zamawiającego wyznaczonych, a w szczególności pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa,

- Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych                     i finansowych związanych z realizacją Zadania,

- Działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Zadania,

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z Wymaganiami Zamawiającego,

- Koordynowanie i egzekwowane warunków zawartych w zakresie realizacji zadania,

- Prowadzenie kompletnego rozliczenia inwestycji z instytucją finansującą Zadanie,

- Obsługa prawna niezbędna w zakresie realizacji przedmiotowego zadania,

- Zamawiający wymaga codziennej obecności na budowie co najmniej Inżyniera Kontraktu i  Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych (weryfikacja codziennej obecności odbywać się będzie na podstawie list obecności), pozostali inspektorzy w zależności od postępu robót,

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru:

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie  wymogami Prawa Budowlanego,

- Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych               z realizacją Zadania,

- Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji Zadania, którą mogą mieć wpływ na wykonanie umów na finasowanie Zadania i zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu takich zakłóceń,

- Monitorowanie postępu prac poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania                           i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem szczegółowym realizacji Zadania,

- Występowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania Zadania w stosunku                         do Harmonogramu szczegółowego realizacji Zadania w przypadku gdy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy,

- zapewnienie nadzoru, w tym inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, a w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i środkami obecność inspektorów nadzoru w odpowiednim dla prawidłowej realizacji robót budowlanych czasie. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub Umową nadzoru.

- Sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania prac w celu usunięcia wykrytych wad,

- Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad,

- Kontrola rozliczeń finansowych robót budowlanych,

- Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy i zapobieganiu tych roszczeń,

- rozwiązywanie wszelkich problemów i sporów  związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji Inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, sporządzaniem dokumentacji powykonawczej,

- Dokonanie odbioru zakończonych robót w uzgodnieniu z Zamawiającym i wystawienie Protokołu Odbioru Częściowego/ Końcowego,

- analiza propozycji i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę  robót w zakresie  ewentualnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót oraz przedstawienia stosownych wniosków  i opinii Zamawiającemu,

- informowanie na piśmie odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych (Inwestycji) przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego,

- udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy oraz umowy o roboty budowlane,

- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych/ robót zamiennych, nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nadzór nie jest uprawniony do wydawania poleceń wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych;

- żądanie od kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, a także wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzać będzie zagrożenie wadliwej realizacji robót, a także zagrażałaby życiu i zdrowiu, bądź powodowała niezgodność z dokumentacją projektową;

- informowanie Zamawiającego o wadach robót budowlanych nie nadających się do usunięcia wraz z podaniem uzasadnienia oraz wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z tego tytułu;

- sprawdzanie na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzanie atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania, tj. dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

- zapobieganie stosowaniu materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

- weryfikacja jakości zastosowanych materiałów przez wykonawcę robót budowlanych poprzez sprawdzenie i akceptację karty materiałowej przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych;

- obsługa okresu gwarancji i rękojmi; Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych.

- sporządzanie i przedkładanie dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prac budowlanych,

- sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych,

- Wykonanie cyklicznych zdjęć w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wraz ze stworzeniem time labsa po zakończeniu realizacji,

§ 2

Oświadczenia i zapewnienia Stron

- Każda ze Stron oświadcza, że:

- wykonanie przez Stronę jej obowiązków wynikających z Umowy jest i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

- zawarcie Umowy zostaje dokonane przez osoby upoważnione do reprezentacji każdej ze Stron oraz zostały uzyskane zgody odpowiednich organów każdej ze Stron.

- Inwestor Zastępczy oświadcza i zapewnia, że: Usługa Nadzoru realizowana będzie w oparciu o:

- umowę z Wykonawcą robót budowlanych;

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych ustalony z wykonawcą robót budowlanych;

- W przypadku zmiany w zapisach dokumentów, wskazanych w ust. 2, Zamawiający przekaże Inwestorowi zaktualizowane wersje tych dokumentów.

- Inwestor oświadcza że:

- posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające wykonywanie obowiązków w zakresie zastępstwa inwestycyjnego określonych w Umowie i będzie świadczył swoje usługi z należytą starannością, a także w zakresie swojej działalności zawodowo zajmuje się świadczeniem usług będących przedmiotem niniejszej Umowy;

- dołoży należytej staranności w doborze podmiotów, którymi będzie posługiwał się przy realizacji Inwestycji, za których działania i/lub zaniechania odpowiada jak za własne;

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot Umowy, na kwotę ________________ PLN (słownie: ________________ złotych), co potwierdza kopia polisy ubezpieczeniowej stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy; Inwestor zapewnia, że będzie ją utrzymywał przez cały okres obowiązywania Umowy (z tym, że wartość polisy po upływie okresu obecnie obowiązującej będzie nie mniejsza niż ……………).

§ 3

Termin wykonania prac

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w całości do 30.11.2024r. z zastrzeżeniem, że do 31.12.2023r. Wykonawca musi zrealizować roboty budowlane na kwotę 750 000,00 zł brutto.

- Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 jest dzień podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Powyższe wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oraz Inwestorowi Zastępczemu Harmonogram Robót Budowlanych.

- Zamawiający oraz Inwestor Zastępczy w terminie 5 dnia od dnia przekazania Harmonogramu zaakceptuje go w całości lub przekaże swoje uwagi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych terminów pośrednich wykonania robót ustalonych w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 jest dzień podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Powyższe wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Termin ustalony w Harmonogramie, może ulec zmianie
w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

- siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie mogły przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

- Zmiana Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia wykonywania Umowy na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. Zamawiający zobowiązany będzie poinformować o tym Inwestora Zastępczego w formie pisemnej, jednocześnie wskazując przez jaki okres Umowa będzie zawieszona.

§ 4

Prawa i obowiązki Stron

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością dbając wyłącznie o ochronę interesu Zamawiającego, przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów, Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, stosując się do wytycznych Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na bieżąco informacji w zakresie realizacji Inwestycji, oceniać poprawność i terminowość realizacji robót przez wykonawcę, utrwalać stan oraz jakość robót, jeżeli dostrzeże ich niezgodność z umową o roboty budowlane, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej.

- Na zlecenie Zamawiającego Inwestor Zastępczy dokona dodatkowych sprawdzeń określonych elementów robót lub oceni zgodność w zakresie jakości lub ilości użytych materiałów przez wykonawcę, podwykonawcę lub inną osobę biorącą udział w realizacji Inwestycji oraz - jeżeli dostrzeże okoliczności, które mogą świadczyć o nienależytym wykonywaniu umowy o roboty budowlane lub innej umowy - niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Inwestorem Zastępczym, w tym do udzielania mu niezbędnych informacji oraz upoważnień.

- Zamawiający wezwie Inwestora do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jeśli uzna, iż nadzór inwestorski sprawowany jest w sposób nienależyty - czyli niezgodnie z postanowieniami umowy.

- Zamawiający ma prawo do żądania zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w § 6 ust. 1 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego pełnienia przez niego powierzonej funkcji.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania kopii umowy dotyczącej realizacji inwestycji, określonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą.

- współpracy z nadzorem autorskim oraz zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 5 umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi Kontraktu za należyte wykonanie Umowy wynagrodzenie w kwocie w wysokości: …………………….. netto (słownie: ………………………………………. złotych netto), plus podatek VAT …………………….. co daje łącznie kwotę …………………………brutto („Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności w zakresie Inwestycji.

  - Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie określona wskaźnikiem  procentowym    (w %) od wysokości kwoty netto faktury Wykonawcy robót przedłożonej Zamawiającemu za dany okres rozliczeniowy i zaakceptowanej przez zamawiającego.

  - Wskaźnik procentowy (%) zostanie określony w następujący sposób:

Kwota netto wynagrodzenia Inwestora wskazana w § 5 ust. 1

W(%)=     --------------------------------------------------------------------------------- x 100

Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy robót wskazana w zawartej umowie                                             (bez uwzględnienia późniejszych ewentualnych aneksów)

    - Łączne wynagrodzenie Inwestora nie może przekroczyć zaakceptowanej kwoty określonej w ofercie.

    - Wynagrodzenie na podstawie faktur zostanie wypłacone odpowiednio w terminie 30 dni od otrzymania przez  Zamawiającego  prawidłowo  sporządzonej  przez  Wykonawcę  faktury VAT  na  konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. Za dzień płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego Wynagrodzenia Inwestora na co Inwestor wyraża zgodę.

    - Zamawiający  oświadcza,  że  jest  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT posiadającym

NIP : ……………………………….

    - Inwestor Zastępczy  oświadcza,  że  jest  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT posiadającym  
NIP: ……

§ 6

Osoby realizujące umowę:

1.	W skład zespołu Inżyniera Kontraktu wchodzą:

  - Inżynier Kontraktu - …………………………………………….

  - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych  w osobie [].

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych w osobie [].

  - inspektor nadzoru robót elektrycznych w osobie [].

  - Specjalista ds. rozliczeń []

  - Prawnik []

  - Architekt []

- Na etapie realizacji zamówienia Inwestor może wnioskować do Zamawiającego o zmianę osób skierowanych do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że osoby których wniosek o zmianę dotyczy muszą posiadać odpowiednio: uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż wskazane w ofercie.

- O zamiarze zmiany osób wskazanych w ust. 1, Inwestor zawiadamia Zamawiającego pisemnie - przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez następcę. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu przez te osoby pełnienia obowiązków.

- Inwestor odpowiada za działania i zaniechania inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 1, oraz pracowników lub innych osób, którymi posłużył się przy realizacji umowy - jak za działania i zaniechania własne.

§ 7.

Kary umowne

1.	Strony postanawiają, że każda z nich może dochodzić naprawienia szkody w zakresie przekraczającym zastrzeżone w niniejszym paragrafie kary umowne.

2.	Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie Umowy z przyczyn obciążających Inwestora Zastępczego w kwocie w wysokości 20% Wynagrodzenia.

3.	Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500.00 zł (pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień naruszania Umowy, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego Inwestora Zastępczego do zaprzestania naruszania Umowy lub rozpoczęcia jej wykonywania i wyznaczeniu w tym celu terminu nie krótszego niż 7 (siedem) dni. Kara umowna wskazana w niniejszym ustępie należna jest za naruszenie Umowy w postaci:

a)	naruszenie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego,

b)	niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego nadzoru,

c)	niedochowanie obowiązku w zakresie terminowego składania raportów i sprawozdań,

d)	nieudostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 (dziesięć) dni,

e)	nie sporządzenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego (OT) jak również nieterminowe przekazanie tych dokumentów do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze,

f)	nie dokonanie przeglądów gwarancyjnych oraz nie stawienie się w celu sprawdzenia wystąpienia wad lub usterek w ramach wykonanych robót po odebraniu robót od generalnego wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może zostać zrealizowane, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Inwestor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:

    - gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub jego części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy;

    - powzięcia informacji o otwarciu postępowania likwidacyjnego Inwestora; Inwestor ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu powyższego zdarzenia.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 2, Zamawiający składa w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam określonej.

  - Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Zmiana Umowy

Strony oświadczają, że wykonywanie niniejszej Umowy jest ściśle uzależnione od postanowień umowy lub umów o roboty budowlane, jakie Zamawiający zamierza zawrzeć z generalnym wykonawcą robót. W konsekwencji strony zobowiązują się w razie zaistnienia takiej potrzeby podjąć negocjacje w celu zmiany Umowy poprzez dopasowanie jej terminu lub zakresu do prowadzonego postępowania inwestycyjnego.

§ 10

Tajemnica

- Inwestor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym treści powierzonych dokumentów oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac a dotyczących Zamawiającego.

- W zakresie, o którym mowa w ust. 1 Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoich pracowników, podmiotów współpracujących z Wykonawcą, niezależnie od sposobu i formy współpracy, jak za swoje działania lub zaniechania.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które są powszechnie znane, zostały Inwestorowi przekazane z wyłączeniem obowiązku zachowania poufności, zostały ujawnione zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub na żądanie uprawnionych organów.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu, ul. Jasna 7, 22-400 Zamość.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Inżynier Kontraktu wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim w ramach realizacji zadania pn. Inwestor Zastępczy w ramach zadania pn. Termomodernizacja ośrodka edukacji ekologicznej, strzelectwa i historii łowiectwa Zamojszczyzny.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8  oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz osoby lub podmioty, posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności spółdzielczej, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

  - - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  - - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

  - - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

  - - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

  - - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  - - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

2.	Sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

3. 	Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

a)	Zamawiający:

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu, ul. Jasna 7, 22-400 Zamość.

b)	Inwestor Zastępczy:………………………………………………………..

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

| Zamawiający: ____________________________ | Wykonawca: ________________________________ |
| --- | --- |

Załączniki:

      - Oferta Wykonawcy;

      - Instrukcja przetargowa;

      - Polisa OC Wykonawcy